1

แบบรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่  ประจำปี  พ.ศ. 2563

กองช่าง  เทศบาลตำบลใหม่  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ชื่อโครงการ | ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญาลงนาม | รายการ | วงเงินตามเทศเทศบัญญัติ | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันที่แล้วเสร็จ | จ้างแบบไหน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางแต้ม งามล้วน – นางแดง กระสายกลาง) | 4/63 6/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 319,000 | 7/พ.ย./62 | 75 วัน | 20/ม.ค./63 | 14 ม.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | 306,000 | 13,000 |
| 2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายชม ญาติโพธิ์) | 5/63 6/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 308,000 | 7/พ.ย./62 | 75 วัน | 20/ม.ค./63 | 14 ก.พ. 63 | เฉพาะเจาะจง | 301,000 | 7,000 |
| 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายเสริง ศรีทองสุข) | 14/63 11/ธ.ค./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 175,000 | 12/ธ.ค./62 | 75 วัน | 24/ก.พ./63 | 9 มี.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | 174,000 | 1,000 |
| 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายสว่าง ร่มกลาง –บ้านนายเพิ่ม แน่พิมาย) | 2/63 5/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 398,000 | 6/พ.ย./62 | 75 วัน | 21/ม.ค./63 | 9 มี.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | 384,000 | 14,000 |
| 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายเที่ยง กลัดกลาง) | 11/63 28/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 165,000 | 29/พ.ย./62 | 75 วัน | 11/ก.พ./63 | 14 ก.พ. 63 | เฉพาะเจาะจง | 160,000 | 5,000 |
| 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (จากศาลตาปู่ ถึง โนนมะเขือ) | 12/63 28/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 171,000 | 29/พ.ย./62 | 75 วัน | 11/ก.พ./63 | 14 ก.พ. 63 | เฉพาะเจาะจง | 166,000 | 5,000 |
| 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสุเทพ ชำนาญกลาง) | 23/63 22/ม.ค./63 | ก่อสร้างถนน คสล. | 142,000 | 23/ม.ค./63 | 75 วัน | 6/เม.ย./63 | 3 เม.ย. 63 | เฉพาะเจาะจง | 139,000 | 3,000 |

-๒-

| ชื่อโครงการ | ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญาลงนาม | รายการ | วงเงินตามเทศเทศบัญญัติ | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันที่แล้วเสร็จ | จ้างแบบไหน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายชัย ช่วงกลาง) | 16/63 15/ม.ค./63 | ก่อสร้างถนน คสล. | 61,000 | 16/ม.ค./63 | 75 วัน | 30/มี.ค./63 | 30 มี.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | 60,000 | 1,000 |
| 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสำรวย ปลั่งกลาง) | 17/63 15/ม.ค./63 | ก่อสร้างถนน คสล. | 83,000 | 16/ม.ค./63 | 75 วัน | 30/มี.ค./63 | 30 มี.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | 82,000 | 1,000 |
| 10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางหลอด เผยกลาง) | 22/63 22/ม.ค./63 | ก่อสร้างถนน คสล. | 100,000 | 23/ม.ค./63 | 75 วัน | 6/เม.ย./63 | 3 เม.ย. 63 | เฉพาะเจาะจง | 99,000 | 1,000 |
| 11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าระแวกหมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายสมบัติ สาระคำ) | 15/63 13/ธ.ค./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 269,000 | 14/ธ.ค./62 | 75 วัน | 26/ก.พ./63 | 9 มี.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | 262,000 | 7,000 |
| 12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายเสกสรร ระแวกกลาง) | 6/63 6/พ.ย./63 | ก่อสร้างถนน คสล. | 328,000 | 7/พ.ย./62 | 75 วัน | 6/เม.ย./63 | 17 ก.พ. 63 | เฉพาะเจาะจง | 293,866.34 | 34,133.66 |
| 13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายประสิทธิ์ พยัคฆ์กลาง) | 3/63 5/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 368,000 | 6/พ.ย./62 | 75 วัน | 19/ม.ค./63 | 29ม.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | 354,000 | 14,000 |
| 14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากป้ายเข้าหมู่บ้าน ถึง ต้นกระเชาว์ใหญ่) | 7/63 26/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 308,000 | 27/พ.ย./62 | 75 วัน | 9/ก.พ./63 | 17ก.พ.63 | เฉพาะเจาะจง | 301,000 | 7,000 |
| 15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกรา หมู่ที่ 11 ( จากบ้านางสมหวัง ใจงูเหลือม – บ้านโนนมะกอก ) | 8/63 26/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 308,000 | 27/พ.ย./62 | 75 วัน | 9/ก.พ./63 | 17ก.พ.63 | เฉพาะเจาะจง | 301,000 | 7,000 |

-3-

| ชื่อโครงการ | ชื่อสัญญา/เลขที่สัญญาลงนาม | รายการ | วงเงินตามเทศเทศบัญญัติ | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลา | วันสิ้นสุดสัญญา | วันที่แล้วเสร็จ | จ้างแบบไหน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมัน หมู่ที่ 13 ( ซอยบ้านนายวิรัช แปกลาง) | 9/63 27/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 428,000 | 28/พ.ย./62 | 75 วัน | 10/ก.พ./63 | 17ก.พ.63 | เฉพาะเจาะจง | 412,153.24 | 15,846.76 |
| 17.โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ 14 (ซอยหน้าบ้านนายสุวัฒน์ เพ็ชรสุข ) | 10/63 27/พ.ย./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 304,000 | 28/พ.ย./62 | 75 วัน | 11/ม.ค./63 | 24 ธ.ค.62 | เฉพาะเจาะจง | 270,000 | 34,000 |
| 18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนายยอด กลอนกลาง) | 13/63 11/ธ.ค./62 | ก่อสร้างถนน คสล. | 308,000 | 12/ธ.ค./62 | 75 วัน | 22/ก.พ./63 | 9 มี.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | 305,000 | 3,000 |

| โครงการตามเทศบัญญัติปี 2563 ด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมเงินเบิกจ่าย 18 โครงการ | 4,370,019.58 บาท |
| --- | --- |
| รวมเงินคงเหลือ | 172,980.42 บาท |

-4-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สภาเทศบาลตำบลใหม่ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวการประชุมสภา                         เทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

| ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพราม หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมพร รักษ์วงษ์ – นางสายชล กลอนกลาง) | 646,000 | 427,000 | 219,000 |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางลิ้ม ดุมกลาง) | 254,000 | 252,000 | 2,000 |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางละมัย สุขงูเหลือม – บ้านนางวิลัย มุ่งอินกลาง) | 679,000 | 380,000 | 299,000 |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 (จากป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ถึงต้นกระเชาว์ใหญ่) | 1,676,000 | 1,055,000 | 621,000 |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางเล็ก สำเนากลาง – บ้านนางคูณ สังกัดกลาง) | 559,000 | 360,000 | 199,000 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สภาเทศบาลตำบลใหม่ ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ ครั้งที่ 24 ตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562) |
| 1 | ก่อสร้างทางลาดพร้อมราวสแตนเลส สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ | 297,000 | 270,000 | 27,000 |
|  | เบิกจ่าย 270,000 บาท | 27,000 บาท |

| โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี 2562 เบิกจ่าย อีก 5 โครงการ | 2,474,000 บาท |
| --- | --- |
| รวมเงินคงเหลือ | 1,340,000 บาท |

| แบบรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร |
| ชื่อโครงการ | เลขที่สัญญา | งบตามเทศบัญญัติ | รายการ | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | ระยะเวลา | เบิกจ่าย | วันที่เสร็จ | จ้างแบบไหน | หมายเหตุ |
| 1.โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | 1/2563 | 25,000 | ค่าวัสดุโครงการ 12 รายการ | 7,600 | 20/2/2563 | 5 วัน | 7,600 | 25/2/2563 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | 2/2563 |  | ค่าวัสดุโครงการ 4 รายการ | 3,400 | 20/2/2563 | 5 วัน | 3,400 | 25/2/2563 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | 1/2563 |  | ค่าป้าย | 360 | 20/2/2563 | 5 วัน | 360 | 25/2/2563 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | 2/2563 |  | ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน | 10,000 | 25/2/2563 | 1 วัน | 10,000 | 26/2/2563 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมตามโครงการฯ | 36,000 | 18/2/1963 | 15 วัน | 36,000 | 3/3/1963 | เฉพาะเจาะจง | - |
| เบิกจ่าย รวม 24,960 บาท คงเหลือ 40 บาท |

5

| 6 แบบรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 |  |
| --- | --- |
|  |  |  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  |  |
| ชื่อโครงการ | เลขที่สัญญา | งบตามเทศบัญญัติ | รายการ | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | ระยะเวลา | เบิกจ่าย | วันที่เสร็จ | จ้างแบบไหน | หมายเหตุ |
| 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรม | 25/62 | 50,000 | วัสดุอุปกรณ์ | 4,780 | 1 ต.ค. 62 | 6 วัน | 4,780 | 1 ก.ย.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
| การชุมชน ประจำปีงบประมาณ | 27/62 |  | ค่าอาหาร | 1,375 | 1 ต.ค. 62 | 6 วัน | 1,375 | 1 ก.ย.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
| 2563 | 28/62 |  | ค่าป้าย | 259 | 1 ต.ค. 62 | 6 วัน | 259 | 1 ก.ย.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 6,414 บาท คงเหลือ 43,586 บาท |
| 2.โครงการอบรมศึกษาดูงาน | 48/63 | 300,000 | ค่าจ้างเหมารถบัส | 120,000 | 16 ม.ค. 63 | 2 วัน | 120,000 | 17 ม.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
| คณะกรรมการและที่ปรึกษา | 52/63 |  | ประจำปี 2563 |  |  |  |  |  |  | - |
| ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | 53/63 |  | ค่าเช่าสถานที่ | 3,000 | 15 ม.ค. 63 | 3 วัน | 3,000 | 15 ม.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าอาหาร | 96,550 | 16 ม.ค. 63 | 2 วัน | 96,250 | 17 ม.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | 55/63 |  | ค่าอาหาร | 5,700 | 15 ม.ค. 63 | 1 วัน | 14,250 | 15 ม.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าของสัมนาคุณ | 4,500 |  | 1 วัน | 4,500 |  | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 12,260 |  | 1 วัน | 12,260 |  | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าป้ายไวนิล | 345 | 15 ม.ค. 63 | 1 วัน | 345 | 15 ม.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าเช่าที่พัก | 41,250 | 16 ม.ค. 63 | 1 คืน | 33,000 | 17 ม.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  | ค่าวิทยากร | 3,600 | 15 ม.ค. 63 | 1 วัน | 3,600 | 15 ม.ค. 63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 287,205 บาท คงเหลือ 12,795 บาท |
| 3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | 63/63 | 20,000 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 5,504 | 17 ก.พ. 63 | 5 วัน | 5,504 | 21 ก.พ. 63 | เฉพาะเจาะจง | - |
| การจัดทำแผนชุมชน ทต.ใหม่ | 64/63 |  | ค่าป้ายไวนิล | 240 | 17 ก.พ. 63 | 5 วัน | 240 | 21 ก.พ. 63 | เฉพาะเจาะจง | - |
| ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 |  |  | ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ | - | 17 ก.พ. 63 | 5 วัน | - | 21 ก.พ. 63 | - | - |
|  |  |  | รวม | 5,744 |  |  |  |  |  | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 5,744 บาท คงเหลือ 14,256 บาท |

7

| แบบรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |
| ชื่อโครงการ | เลขที่สัญญา | งบตามเทศบัญญัติ | รายการ | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | ระยะเวลา | เบิกจ่าย | วันที่เสร็จ | จ้างแบบไหน | หมายเหตุ |
| 1.โครงการรณรงค์ป้องกัน |  | 150,000 | วัสดุเชื้อเพลิง | 6,429.00 | ๑ ต.ค.๖๒ | ๓๑ วัน | 6,429.00 | ๓๑ ต.ค.๖๒ | เฉพาะเจาะจง | - |
| โรคไข้เลือดออกประจำปี | นม ๕๘๙๐๕/๓๗๕ |  | วัสดุเชื้อเพลิง | 6,033.80 | ๑ พ.ย.๖๒ | ๒๙ วัน | 6,033.80 | ๒๙ พ.ย.๖๒ | เฉพาะเจาะจง | - |
| งบประมาณ ปี 2563 | นม ๕๘๙๐๕/๖ |  | วัสดุเชื้อเพลิง | 1,885.60 | 2-ธ.ค.-62 | ๒๙ วัน | 1,885.60 | ๓๐ ธ.ค.๖๒ | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 14,347.80 บาท คงเหลือ 135,652.20 บาท |
| 2.โครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดพัฒนาหมู่บ้าน | ๙/๖๓ | 30,000 | วัสดุ อุปกรณ์ | 22,225.00 | ๑๐ ต.ค.๖๒ | ๕ วัน | 22,225.00 | ๑๕ ต.ค.๖๒ | เฉพาะเจาะจง | - |
| โรงเรียน วัด ในพื้นที่ตำบลใหม่ | ๑๑/๖๓ |  | น้ำดื่ม (แก้ว) | 5,250.00 | ๑๐ ต.ค.๖๒ | ๕ วัน | 525.00 | ๑๕ ต.ค.๖๒ | เฉพาะเจาะจง | - |
| ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | ๒๕/๖๓ |  | ป้ายโครงการ | 360.00 | ๙ ต.ค.๖๒ | ๒ วัน | 360.00 | ๑๑ ต.ค.๖๒ | เฉพาะเจาะจง | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 27,835 บาท คงเหลือ 2,165 บาท |

| 8 แบบรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา |
| ชื่อโครงการ | เลขที่สัญญา | งบตามเทศบัญญัติ | รายการ | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | ระยะเวลา | เบิกจ่าย | วันที่เสร็จ | จ้างแบบไหน | หมายเหตุ |
| 1.โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | 69/2563 | 50,000 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 2,790 | 10/1/2563 | 1 | 2,790 | 10/1/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | 115/2563 |  | ค่าเวทีพร้อมตกแต่งและเครื่องเสียง | 10,000 | 7/1/2563 | 5 | 10, | 11/1/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | 116/2563 |  | ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มกิจกรรม | 15,000 | 10/1/2563 | 1 | 15,000 | 10/1/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | 117/2563 |  | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | 9,036 | 7/1/2563 | 3 | 9,036 | 9/1/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | 118/2563 |  | ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการด้านร่างกาย | 12,000 | 10/1/2563 | 2 | 12,000 | 10/1/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | เบิกจ่าย รวม 48,826 บาท คงเหลือ 1,174 บาท |
| 2.โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุขฯประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | 14/2563 | 20,000 | ค่าวัสดุโครงการ | 8,875 | 17/10/2562 | 3 | 8,875 | 19/10/2562 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | 15/2563 |  | ค่าน้ำดื่ม | 6,000 | 18/10/2562 | 5 | 6,000 | 22/10/2562 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | 28/2563 |  | ค่าป้ายโครงการ | 360 | 18/10/2563 | 3 | 360 | 21/10/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | เบิกจ่าย รวม 15,235 บาท คงเหลือ 4,765 บาท |
| 3.โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | ,1/2563 | 20,000 | ค่าชุดกีฬา | 8,000 | 13/2/2563 | 10 | 8,000 | 20/2/2563 | เฉพาะเจาะจง |  |
|  | เบิกจ่าย รวม 8,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท |
| แบบรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลใหม่ |  |
| ชื่อโครงการ | เลขที่สัญญา | งบตามเทศบัญญัติ | รายการ | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | ระยะเวลา | เบิกจ่าย | วันที่เสร็จ | จ้างแบบไหน | หมายเหตุ |
| 1.โครงการกิจกรรม 5 ส | 15/2563 | 10,000 | ค่ากล่องพลาสติกสำหรับ | 6,250 | 19 ก.พ.63 | 10 วัน | 6,051 | 18 มี.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
| ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | - |  | ใส่เอกสาร, ถุงดำ, |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - |  | ค่าน้ำดื่ม, ค่าไม้กวาด |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - |  | ดอกหญ้า, ที่ปิดจมูก |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 16/2563 |  | ค่าป้ายโครงการ | 240 | 19 ก.พ.63 | 10 วัน | 240 | 18 มี.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | 17/2563 |  | ค่าอาหาร | 3,500 | 19 ก.พ.63 | 10 วัน | 3,500 | 18 มี.ค.63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 9,900 บาท คงเหลือ 100 บาท |  |
| 2.โครงการเทศบาลสัญจร | - | 10,000 | ค่าป้ายไวนิล | 960 | 11-มี.ค.-63 |  | 960 | 11-มี.ค.-63 | - | ใช้ ว. 119 |
| ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | - |  | ค่าน้ำดื่ม(ถ้วย) 10 ลัง | 600 | 11-มี.ค.-63 |  | 600 | 11-มี.ค.-63 | - | ใช้ ว. 119 |
|  | รวม 1,560 บาท คงเหลือ 8,440 บาท |
| 3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | - | 30,000 | ค่าป้าย | 1,035 | - | - | 1,035 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 380 | - | - | 380 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าเครื่องดื่ม | 3,640 | - | - | 3,640 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าป่วยการชดเชยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ | 8,400 | - | - | 8,400 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 13,455 บาท คงเหลือ 16545 บาท |
| 4. โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือเด็กจมน้ำประจำปีงบประมาณ ปี 2563 | - | 50,000 | ค่าอาหารว่าง | 4,500 | 27-ก.พ.-63 | 1 | 4,500 | 27-ก.พ.-63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าอาหาร | 18,000 | 27-ก.พ.-63 | 1 | 18,000 | 27-ก.พ.-63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าป้าย | 345 | - | - | 345 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าวัสดุ | 2,500 | - | - | 2,500 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ | 1,260 | - | - | 1,260 | - | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | - |  | ค่าวิทยากร | 8,600 | 27-ก.พ.-63 | 1 | 8,600 | 27-ก.พ.-63 | เฉพาะเจาะจง | - |
|  | เบิกจ่าย รวม 35,205 บาท คงเหลือ 14,795 บาท |